Curitiba, 26 de março de 2013.

Referente: Procedimento para solicitação de projetos de infraestrutura

Prezados,

Conforme discutido no departamento de infraestrutura e apresentado em reunião na COPPLAN em 22/03/2013, venho por meio deste repassar os formulários e procedimentos para solicitação de projetos.

Os processos com solicitações de projetos deverão seguir os seguintes procedimentos:

- SOLICITAÇÃO DE PROJETOS:

- As solicitações devem ser previamente discutidas e aprovadas em plenária no câmpus (coordenadores de curso, diretor de ensino, diretor administrativo , diretor geral e demais envolvidos);

- Deverá ser montado um processo com memorando assinado pelo Diretor geral do câmpus anexando a ata de aprovação na plenária no câmpus, informando as necessidades;

- Deverá ser anexado o documento “Requerimento de projetos de infraestrutura” devidamente preenchido com as informações pertinentes;

- ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA

- Estudo do local;

- Verificação das necessidades;

- Aprovação pelo Plano Diretor;

- Elaboração de documentos de base: programa de necessidades, levantamento topográfico, levantamento de legislação e normatização pertinentes;

03- DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO PRELIMINAR PELA COORDENAÇÃO DE PROJETOS

- Elaboração de Estudo Preliminar (seguindo os documentos bases)

- Durante o desenvolvimento do estudo preliminar, serão feitas reuniões com o(s) solicitante(s) para se obter informações adicionais sobre as necessidades  elencadas e sobre os instalações necessárias (pontos elétricos, de água, esgoto, GLP, ar-comprimido ou outra particularidade do projeto)

- Ao final desta etapa é possível elaborar uma estimativa de custo. O orçamento completo só é possível de ser elaborado com o projeto executivo e complementares prontos, que somente serão elaborados numa etapa posterior;

04- APROVAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR

- Aprovação do estudo preliminar pelos envolvidos (Plano Diretor, solicitante e plenária do Câmpus)

- Ao aprovar, o solicitante mostra-se ciente de que o projeto atende suas necessidades. ALTERAÇÕES FUTURAS SOMENTE PODERÃO SER FEITAS COM APROVAÇÃO DO REITOR OU CONSUP mediante termo assinado pelo Diretor Geral do Câmpus justificando a alteração. A diretoria de infraestrutura ainda analisará a solicitação de mudança e as restrições (demandam tempo, recurso e dependendo da dimensão e natureza podem inviabilizar o projeto ou obra)

- Deve-se indicar o recurso, é necessário o solicitante reserve recursos financeiros a serem aplicados para continuidade do processo.

05- ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTAES, MEMORIAIS DESCRITIVOS E ORÇAMENTOS

- A elaboração de projeto executivo e complementares ocorrerão das seguintes formas:

01- Elaboração de todos os projeto pela coordenação de projetos. Para projetos de reforma de pouca complexidade;

02- Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos (Contrato Elabore)

Respeitosamente,

____________________________________

Fernando Henrique Neves

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Arquiteto e urbanista

Coordenador de projetos

SIAPE 1803702

REQUERIMENTO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA

| PROCESSO Nº: | MEMORANDO Nº |
| --- | --- |
| UNIDADE SOLICITANTE: |  |

RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO:

| Nome do responsável | Cargo | e-mail | Telefone para contato |
| --- | --- | --- | --- |

| FINALIDADE DO PROJETO |
| --- |
|  | OBRA NOVA |  | REFORMA / AMPLIAÇÃO |  | MANUTENÇÃO |

| DISPONIBILIDADE DE RECURSO PARA PROJETOS |
| --- |
| RECURSO ALOCADO? | NÃO |
|  | SIM | FONTE: | VALOR: |
| DISPONIBILIDADE DE RECURSO PARA OBRAS |
| RECURSO ALOCADO? | NÃO |
|  | SIM | FONTE: | VALOR: |

| PLANEJAMENTO FÍSICO |
| --- |
| ÁREA JÁ ESTÁ DEFINIDA NO PLANO DIRETOR? | NÃO |
|  | SIM | ANEXAR MAPA |

| PROGRAMA DE NECESSIDADES |
| --- |
| Ambiente | Área (estimar se necessário) (m²) | Nº. de Usuários | Mobiliário / Equipamentos* | Condições ambientais e construtivas (legislações pertinentes) Instalações prediais necessárias |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

*Quando tratar-se de laboratórios técnicos de ensino ou  espaços onde serão utilizados equipamentos específicos deverá ser preenchida a planilha anexa: “DADOS TÉCNICOS PARA PROJETO”

JUSTIFICATIVA (A Justificativa é necessária para que a Procuradoria Federal possa analisar o processo)

_______________________________

Assinatura

e carimbo do servidor responsável

CÂMPUS IFPR – LABORATÓRIOS DE ENSINO TÉCNICO

DADOS TÉCNICOS PARA PROJETO

| LABORATÓRIO (Nome do laboratório, uso a que se destina) | METRAGEM (m²) (Dimensões aproximadas do laboratório) | EQUIPAMENTO (Lista de equipamentos que serão utilizados no laboratório) | POTÊNCIA / VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO (watt / V) | DIMENSÕES EQUIPAMENTO H X L X P X Peso | SITE (quando possível, para maiores informações) | OBSERVAÇÕES (Caso haja alguma especificidade do equipamento, ponto uso de água, gás, ar comprimido, etc) | PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO PEDIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |